SK 네트웍스 Family AI 29기 : 2팀 프로젝트 기획서

| 산출물 단계 | 기획 |
| --- | --- |
| 제출 일자 | 2026. 7. 24. |
| 깃허브 경로 | https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN29-Final-2TEAM |
| 작성 팀원 | 성주연 |

프로젝트 기획

목차

1. 프로젝트 주제	4

2. 문제 정의	5

3. 시장조사 및 BM 분석	8

4. 시스템 구성 기획	13

5. 모델링 계획	18

6. 데이터 수집 전략	23

7. 역할분담(R&R)	26

1. 프로젝트 주제

주제: AI 프로젝트 운영 코파일럿

본 프로젝트는 기업 내 여러 시스템에 분산되어 있는 프로젝트 정보를 통합적으로 분석하여 프로젝트의 목적, 업무 흐름, 구성원의 역할과 현재 수행 상태를 함께 파악하고, 이를 기반으로 업무를 자동으로 추출·분석하여 분배안을 생성하는 플랫폼을 개발하는 것을 목표로 한다.

프로젝트 수행에 필요한 정보는 Google Drive의 기획서·요구사항 문서·회의록과 같은 비정형 데이터, Jira의 업무 정보, Google Calendar의 일정 정보 등 여러 시스템에 분산되어 관리된다. 본 프로젝트는 이러한 정보를 통합 분석하여 수행해야 할 업무(Task)를 자동으로 추출하고, 구성원의 역할, 기술 역량, 현재 업무량 및 가용 시간을 종합적으로 고려한 근거 기반의 업무 분배안을 제시한다.

장기적으로는 프로젝트 진행 중 발생하는 업무량 변화를 지속적으로 반영하여 과부하를 감지하고 업무 재분배을 제안하는 것을 목표로 한다. AI는 분배안과 판단 근거를 제공하며, 최종 업무 배정은 PM이 승인하는 Human-in-the-Loop 방식을 적용하여 업무 운영의 신뢰성과 책임성을 확보한다.

2. 문제 정의

2.1 업무 분배을 위해서는 역할과 업무량을 객관적으로 파악해야 한다

업무를 분배하려면 역할(R&R)과 업무량을 객관적으로 파악해야 한다. IGM은 업무량을 단순한 업무 개수가 아니라 업무 빈도, 예상 소요시간, 중요도 등을 함께 고려하여 산정해야 한다고 제시하며, 잡코리아 HR 칼럼 역시 공정한 업무 분배를 위해서는 현재 담당 업무와 진행 상황을 정량적으로 파악하는 과정이 선행되어야 한다고 설명한다.

그림 1. 사람인 조사(2019, 직장인 379명)

그러나 실제 프로젝트에서는 이러한 정보를 일관된 기준으로 파악하기 어렵다. 그 결과 업무 분배은 관리자의 경험과 판단에 의존하는 경우가 많다. 사람인 조사(2019, 직장인 379명)에서는 상사와의 갈등 원인 1위가 "업무 분장 등에서 자기에게만 유리한 비합리적인 결정"(44%, 복수응답)으로 나타났다. 분배 결정이 갈등의 가장 큰 원인으로 지목된다는 것은, 구성원이 수긍할 수 있는 객관적인 분배 근거가 필요함을 보여준다.

2.2 역할과 책임이 불명확하면 업무가 일부 구성원에게 집중된다

Gallup은 자신의 역할과 기대사항을 명확히 이해하고 있다고 응답한 직원이 약 45%에 불과하다고 보고했으며, Tubre & Collins(2000)의 메타분석은 역할 모호성이 높을수록 직무 성과가 낮아지는 경향을 확인하였다.

역할이 명확하지 않으면 새로운 업무는 이미 검증된 소수에게 반복적으로 배정되기 쉽다. 실제로 Harvard Business Review에 게재된 Cross, Rebele & Grant(2016)의 연구에 따르면 조직에서 부가가치를 창출하는 협업의 20~35%가 전체 구성원의 3~5%에게서 나오며, 이들에게 업무 요청이 집중되면서 해당 구성원의 성과가 저하되는 현상이 확인되었다. 이러한 구조는 특정 구성원에게 업무가 집중되는 병목을 만들어 프로젝트 전체 일정에도 영향을 미친다.

2.3 업무 조율 비용이 증가하여 프로젝트 생산성이 저하된다

역할과 업무량이 명확히 공유되지 않는 환경에서는 실제 업무보다 업무를 조율하는 활동이 큰 비중을 차지한다.

그림2. Asana, Anatomy of Work Index

Asana의 Anatomy of Work Index에 따르면 지식근로자는 업무시간의 약 60%를 진행 상황 확인, 정보 검색, 승인 요청 등 Work about Work에 사용하며, 연간 평균 209시간을 중복 업무에 소비한다. 또한 응답자의 88%는 이로 인해 중요한 프로젝트가 지연되거나 누락된 경험이 있다고 답했다.

국내에서도 Dropbox와 YouGov 조사에 따르면 한국 근로자는 연간 약 251시간을 자료 관리와 정기 보고 등 반복 업무에 사용하는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 업무 자체보다 업무를 둘러싼 조율·확인 과정이 프로젝트 생산성을 저하시키는 주요 요인임을 보여준다.

2.4 최종 문제 정의

프로젝트에서는 구성원의 역할(R&R)과 현재 업무량을 객관적으로 파악하기 어려워 업무가 일부 구성원에게 집중되거나 중복·누락되는 문제가 발생한다.

앞선 연구를 종합하면 프로젝트 운영의 핵심 문제는 구성원의 역할(R&R)과 현재 업무량을 객관적으로 파악하기 어렵다는 점이다.

3. 시장조사 및 BM 분석

3.1 시장 현황

프로젝트 관리 소프트웨어 시장은 단순한 일정 관리 도구를 넘어 AI 기반 협업 플랫폼으로 빠르게 확장되고 있다. Gartner는 Collaborative Work Management(CWM)를 구성원이 업무를 계획하고 협업하며 업무를 조율·자동화할 수 있는 작업 중심의 협업 플랫폼 시장으로 정의한다. 대표적인 서비스로는 Jira, Asana, monday.com, ClickUp, Wrike, Smartsheet 등이 있다.

시장 규모는 조사 기관별로 차이가 있으나 성장 전망은 일관된다. Fortune Business Insights는 2026년 시장 규모를 약 138.1억 달러, Future Market Insights는 약 96.0억 달러로 전망하였다. 기관별 시장 규모 추정에는 차이가 있으나, 두 기관 모두 향후 연평균(CAGR) 10% 이상의 성장세를 전망하고 있다.

3.2 기존 프로젝트 관리 서비스 분석

표1. 기존 프로젝트 관리 서비스의 업무 분배 기능 비교

| 서비스 | 분류 | 업무 분배 관련 기능 | 한계 |
| --- | --- | --- | --- |
| Jira | Task Management | Atlassian Intelligence로 Confluence 문서에서 Issue 생성, Workload 시각화 | 문서를 사용자가 직접 선택·실행해야 동작. 역할·업무량을 종합한 분배 근거 제공은 제한적 |
| Asana | Task Management | AI Studio의 "Use AI" 변수로 규칙 기반 담당자 자동 선택, Workload 기반 Capacity 관리 | 사용자가 설정한 규칙 범위 내에서만 동작. 조직 전체 업무 상황을 고려한 분배 판단은 제한적 |
| monday.com | Task Management | "Extract information with AI"로 PDF·이미지에서 정보 추출해 Task 생성, Workload View | 문서를 사용자가 업로드해야 동작. 담당자 적합성 판단·분배 근거 제공은 제한적 |
| Microsoft Planner | Task Management | Planner Agent에 문서 첨부 후 "Generate tasks"로 업무 목록 생성 | 파일을 사용자가 직접 첨부해야 동작. Microsoft 365 외 시스템 데이터는 활용하지 않음 |
| ClickUp | AI Task Management | Brain이 업로드 문서에서 Task·담당자·마감일 생성, AI Agent 기반 Skill Matching | Workspace 내부 데이터 중심. 여러 시스템 정보를 통합한 분배 판단은 제한적 |
| Wrike | Task/Resource Management | 계획서·회의 메모를 OCR·AI로 분석해 상위·하위 Task 자동 생성, Capacity 분석 | Resource 관리는 강점이나 역할·Skill을 종합한 분배 의사결정 지원은 제한적 |
| Teamwork.com | Task/Resource Management | AI Project Wizard가 브리프·요구사항 문서에서 Task·마일스톤·의존관계 생성 | 프로젝트 생성과 일정 관리 중심. 조직 전체 리소스 최적 분배 근거 제공은 제한적 |
| Smartsheet Resource Management | Resource Management | 인당 할당률 추적, 과부하 히트맵. 마켓플레이스 부가앱으로 문서 정보 추출 가능 | Resource 계획 중심이며 업무 맥락 분석·배정 근거 제공 기능은 부족 |

3.3 기존 프로젝트 관리 서비스의 업무 분배 지원 범위와 확장 가능 영역

기존 프로젝트 관리 서비스는 업무 생성, 일정 관리, 진행 현황 추적 및 리소스 가용성 관리 등 프로젝트 운영 과정의 여러 영역을 지원하고 있다. 최근에는 AI 기능을 활용하여 문서 기반 Task 생성, 업무량 시각화 등 자동화 범위를 확대하고 있다.

그러나 이러한 기능들은 대부분 업무 하나하나를 개별적으로 처리하는 방식이며, 프로젝트 전체의 업무량과 인력 현황을 함께 고려해 균형 잡힌 분배 계획을 제시하는 영역은 상대적으로 덜 다뤄지고 있다.

첫째, 대부분의 서비스는 업무량 시각화나 개별 업무 재배정에 초점을 맞추고 있어, 여러 업무를 동시에 고려한 전체 분배 균형까지는 다루지 않는다.

둘째, 분배과 관련된 정보(업무량, 가용성, 스킬 등)는 각 서비스 내에서 확인할 수 있지만, 이를 근거로 "왜 이런 분배이 합리적인가"를 설명하는 기능은 상대적으로 부족하다.

셋째, Resource Management 계열 서비스는 인력 가용성 파악에, Task Management 계열 서비스는 업무 생성·진행 관리에 각각 강점이 있다. 두 영역의 정보를 하나로 묶어 프로젝트 전체 단위의 분배 계획과 근거를 함께 제시하는 영역은 두 카테고리 사이에서 아직 자리를 잡지 못하고 있다.

본 프로젝트는 이 지점을 목표로 한다. 조직·역량·업무량·일정·프로젝트 문서를 통합 분석해 업무별 적합도와 가용성을 계산하고, 이를 프로젝트 전체 단위의 분배 계획으로 구성해 근거와 함께 업무 분배에 권한이 있는 사용자에게 제시한다.

3.4 비즈니스 모델(BM)

3.4.1 목표 고객

본 서비스의 주요 고객은 다수의 인원이 협업하며 인력 배치와 업무 분배를 관리하는 프로젝트 중심 조직이다. 특히 다음과 같은 상황에 있는 조직을 대상으로 한다.

- 프로젝트별 업무 배정 과정이 PM의 경험과 판단에 크게 의존하는 기업

- 구성원별 업무량과 일정 충돌을 파악하기 어려운 기업

- 조직·Skill·업무 데이터가 여러 시스템(Jira, HR, Calendar, Drive 등)에 분산되어 있는 기업

- 특정 인력에게 업무가 집중되는 문제를 반복적으로 겪는 기업

표2. 주요 목표 고객군별 업무 분배 문제 및 요구사항

| 고객군 | 주요 문제 |
| --- | --- |
| IT 기업 / 개발 조직 | 개발자 업무량, Skill, 일정 관리 어려움 |
| SI·컨설팅 기업 | 프로젝트별 인력 투입 판단 필요 |
| 대기업 PMO 조직 | 다수 프로젝트 간 충돌 관리 필요 |
| 엔터프라이즈 조직 | 조직 확장에 따른 업무 집중 및 분배 기준 필요 |

3.4.2 수익 모델

본 서비스는 기업 대상 구독형 SaaS(Software as a Service) 모델을 적용한다. 초기에는 제한된 프로젝트와 데이터 연동 범위를 제공하는 Trial 형태로 제품 가치를 검증하고, 이후 팀 단위 또는 조직 단위 구독으로 전환하는 구조를 적용한다. 과금 기준은 사용자 수, 관리 프로젝트 수, 데이터 연동 범위에 따라 차등 적용한다.

3.4.3 요금제 구성

표3. 고객 규모별 SaaS 요금제 및 제공 기능 구성

| 구분 | Free | Pro | Enterprise |
| --- | --- | --- | --- |
| 대상 | 소규모 팀 / 체험 사용자 | 프로젝트 운영 조직 | 대기업·PMO 조직 |
| 프로젝트 범위 | 1개 프로젝트 | 다수 프로젝트 | 조직 전체 프로젝트 |
| 업무 분석 | 기본 업무량 시각화 | Skill·역할·일정 기반 분석 | 조직 단위 리소스 분석 |
| 분배 계획 | 제한된 추천 생성 | 업무별 적합도 기반 분배 계획 제안 | 프로젝트 간 리소스 충돌 분석 |
| 데이터 연동 | 로컬 파일 업로드 | Jira, Google Drive | Jira, Google Drive, HR/Workday 등 기업 시스템 |
| 검증·근거 | 기본 근거 표시 | 검증·근거·변경 이력 | 감사 로그·권한 관리 |

3.4.4 유료 전환의 가치

기존 프로젝트 관리 서비스는 Task 관리, 일정 관리, 업무량 시각화 등 개별 기능을 제공하고 있다. 그러나 조직·Skill·업무량·일정 데이터를 함께 분석하여 PM에게 업무 분배 근거와 대안을 제공하는 의사결정 지원 영역은 제한적이다.

- 여러 시스템(Jira, HR, Calendar, Drive)의 데이터 통합 분석

- 구성원의 현재 업무량과 신규 업무 반영 후 예상 부하 계산

- 분배 계획과 그 판단 근거 제공

- 업무 집중·일정 충돌·Skill 부족 위험 사전 탐지

- PM 승인 과정과 변경 이력 관리

3.4.5 요약

표4. AI 프로젝트 운영 코파일럿 비즈니스 모델 요약

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사업 형태 | B2B SaaS |
| 고객 | 프로젝트 기반 협업 조직 |
| 과금 방식 | 사용자 수 또는 프로젝트 규모 기반 구독 |
| 핵심 유료 가치 | AI 기반 업무 분배 의사결정 지원 |
| 확장 방향 | HR/Workday Connector, 조직 단위 Resource Planning 기능 확장 |

4. 시스템 구성 기획

4.1 시스템 개요

본 시스템은 조직 정보, 업무 데이터, 프로젝트 문서, 일정 데이터를 통합하여 프로젝트 업무 분배을 지원하는 AI 기반 의사결정 지원 시스템이다.

시스템은 외부 데이터 소스로부터 원천 데이터를 수집하고, 이를 추천 가능한 형태의 Snapshot 데이터로 변환한다. 이후 업무 분배 Agent가 LLM을 활용해 후보를 생성·추천하고, 부하율·가용시간·휴가 계산은 결정론적 코드로, 필수조건 검증은 체크리스트 기반 규칙으로 처리하여 담당자 후보와 추천 근거를 생성한다. 최종 업무 배정은 AI가 자동 수행하지 않으며, PM은 추천 결과와 검증 정보를 확인한 후 승인·수정·반려한다.

설계 원칙은 다음 일곱 가지로 정리된다.

- Human-in-the-loop: 업무 분해 직후와 최종 배정 직전 두 시점에 반드시 사람이 확인한다.

- Evidence-first: 결론보다 근거·출처·산정 시점을 함께 저장한다.

- 결정론 우선: 시간·부하율·필수조건은 규칙과 수식으로 계산하고 LLM에 맡기지 않는다.

- LLM 역할 제한: LLM은 비정형 문서 해석과 설명 생성에만 사용하고, 최종 제약조건 판정에는 관여하지 않는다.

- 부분 결과 허용: 일부 데이터나 외부 ID 매핑이 부족해도 가능한 범위 내에서 결과를 제공한다.

- 정책의 고객별 설정: 필수 필드, 가중치, 조직 제한, 기준 근무시간은 고객사 정책으로 조정 가능하다.

- 추적 가능성: 입력 문서, 계산식, 검증 결과, PM 조치 이력을 모두 추적할 수 있어야 한다.

4.2 전체 아키텍처

시스템은 8개 계층으로 구성된다.

- 데이터 소스: 내부 People DB, Jira, Google Drive, 회사 정책 (Google Calendar·실제 HR 시스템 연동은 후속 확장)

- 수집·처리 계층: Connector 인증, 동기화, 문서 구조 보존 파싱, 의미 분류·정보 추출, 통합·클러스터링을 통한 프로젝트 지식 모델 구성. Vector DB·RAG 검색은 유사 정보 조회와 원문 근거 확인을 지원하는 보조 기능으로 활용

- 저장 계층: PostgreSQL, Vector DB, Object Storage

- 정규화·Snapshot 계층: 원천 데이터를 통일된 모델(Canonical Model)로 변환, 추천 시점 스냅샷 생성

- Feature Readiness 계층: 기능별로 필요한 데이터가 준비되었는지 SUCCESS·PARTIAL_RESULT·BLOCKED 상태로 판정

- 도메인 지능 계층: 업무 추출(LLM 기반), 업무량 분석(결정론적 계산), 업무 분배 계산(업무 분배 Agent), 검증(체크리스트 기반 규칙)

- Orchestration 계층: 여러 작업의 병렬 실행, 상태 관리, 재시도, PM 승인 대기

- 승인·실행 계층: PM 확인·승인 게이트, 외부 시스템 반영 통제

- 경험 계층: PM 화면, 운영 화면

수집 계층이 저장소에 데이터를 기록하면, 그 위 계층들이 순차적으로 이를 정규화·분석·검증하여 최종적으로 PM 화면까지 전달되는 상향식 구조다.

4.3 데이터 소스와 연동 전략

표5. 외부 시스템 연동 대상 및 활용 목적

| 소스 | 목적 |
| --- | --- |
| 내부 People DB | 조직·인력 기준정보(직원, 조직, Skill, 근무시간, 휴가 등) |
| Jira | 기존 업무량과 일정 |
| Google Drive | 신규 프로젝트의 비정형 업무 정보(기획서, 요구사항, 회의록 등) |
| Google Calendar (후속 확장) | 휴가·출장·회의 등 가용성 보정 |
| 회사 정책 | 근무일, 공휴일, 기준 근무시간, 조직·권한 제한 |

연동 방식은 서비스마다 다르지만 공통적으로 인증 상태 확인, 연결 테스트, 전체·증분 동기화, 원천 데이터 변경 이력 전달의 절차를 따른다.

4.4 핵심 처리 흐름

전체 흐름은 다음 순서로 진행된다.

- 운영자가 데이터 연결 상태를 확인하고 Jira·Drive를 연동한다.

- PM이 신규 프로젝트 문서 범위를 선택한다.

- 문서가 구조 보존 파싱·의미 추출을 거쳐 프로젝트 지식 모델로 구성된다.

- 업무 추출과 업무량 분석이 동시에 진행된다.

- AI가 문서에서 뽑아낸 업무 목록을 PM이 확인·승인한다.

- 승인된 업무를 기준으로 시스템이 업무별 적합도와 예상 업무량을 계산한다.

- 계산 결과가 필수 조건(역할, 권한, 휴가·일정 충돌 등)을 만족하는지 검증한다.

- PM이 검증된 결과를 검토하고 최종 승인·수정·반려한다.

업무 추출과 업무량 분석은 서로 독립적으로 동시에 처리되며, 그 결과가 합쳐진 뒤에야 분배 계산이 시작된다. 업무 분해가 잘못된 상태에서 분배을 계산하는 오류를 막기 위해, PM의 업무 분해 확인은 분배 계산보다 항상 먼저 이루어진다.

4.5 업무 분배 로직 개요

업무 분배은 다음 4단계로 계산된다.

- 후보 범위 설정: 재직 상태, 역할, 책임수준, 조직·권한상 제약(Hard Constraint)을 만족하는 인원만 후보로 남긴다.

- 적합도 계산: 스킬, 역할 적합성, 유사 업무 경험 등을 계산한다.

- 가용성 계산: 기존 업무량, 휴가, 근무시간을 반영해 기간별로 실제 투입 가능한 시간을 계산한다.

- 충돌·집중 분석: 특정 인원에게 업무가 몰리는지, 다른 프로젝트와 일정이 겹치는지를 후보군 전체 관점에서 분석한다.

적합도는 스킬(35%), 역할·책임수준 적합성(20%), 기간별 가용성(25%), 유사 업무 경험(10%), 협업 연속성(10%)을 종합한 값에서 충돌·집중 위험을 차감하는 방식으로 계산한다. 가중치는 고객사 정책으로 조정 가능하다.

검증 결과는 통과(PASS), 조건부 통과(CONDITIONAL_PASS), 반려(REJECT) 세 가지로 구분한다. 반려된 결과는 외부 시스템(Jira 등)에 반영되지 않는다.

4.6 데이터 저장 구조

표6. 데이터 저장 구조 및 관리 대상

| 저장소 | 저장 대상 |
| --- | --- |
| PostgreSQL | 인력, 조직, 업무, 일정, ID 매핑, 스냅샷, 분배·검증 결과 |
| Vector DB | 문서 청크, 임베딩, 검색용 메타데이터 |
| Object Storage | 원본 문서 파일과 파싱 결과물 |

추천 계산에 사용되는 모든 입력은 요청 시점에 고정된 스냅샷으로 저장되며, 원천 데이터가 이후에 바뀌어도 이미 생성된 결과는 그대로 유지된다. 재계산이 필요하면 새로운 스냅샷과 새로운 결과를 만든다.

4.7 사용자 식별 체계

Jira 계정, Google 계정, People DB 정보 등 여러 시스템에 흩어진 사용자 식별자를 내부 식별자 하나로 통합해 관리한다. 이름만으로 자동 매칭하지 않으며, 매핑이 모호하거나 실패한 경우 해당 인원의 관련 데이터만 제외하고 나머지 계산은 계속 진행한다.

4.8 MVP 구현 범위와 후속 확장

표7. MVP 구현 범위 및 단계별 확장 계획

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 1차 구현 | 내부 People DB 기반 인력 정보 처리, Jira 연동·읽기, Drive 문서 수집·분석, 업무 추출과 PM 확인, 업무량·적합도 계산, 필수 조건 검증, 결과 화면 |
| 후속 확장 | Google Calendar, 지속적 과부하 감지·자동 재분배, PM 승인 결과의 Jira 자동 반영, 다중 프로젝트 동시 최적화, 팀원 대시보드·보고서 공유, QLoRA 기반 sLLM 튜닝, A/B/C 분배 평가, PM용 KPI 대시보드, Slack/Teams 알림, 조직별 정책 설정 화면 고도화 |

5. 모델링 계획

5.1 모델링 목표

본 시스템은 프로젝트 관련 문서와 기존 업무 이력, 인력 데이터를 종합 분석하여 프로젝트를 실행 가능한 업무(Task) 단위로 분해하고, 업무별 적합 후보를 계산하는 것을 목표로 한다. AI가 생성한 결과는 초안으로 제공되며, PM의 확인을 두 번 거쳐 최종 반영된다.

- 1차 확인 - 업무 추출 직후: AI가 분해한 업무 구조를 승인·수정·반려한다. 1차 확인 전에는 분배 계산을 실행하지 않는다.

- 2차 확인 - 분배·검증 후: 분배안과 검증 결과를 보고 최종 승인·수정·반려한다.

프로젝트 문서가 수정되면 재분배 기능을 통해 변경 내용을 다시 분석하고, 영향을 받는 업무와 분배안을 갱신한다. 재분배 결과도 동일하게 두 번의 확인을 거친다.

5.2 활용 데이터

표 8. 모델링에 활용되는 데이터와 활용 목적

| 데이터 | 활용 목적 |
| --- | --- |
| 프로젝트 문서 | 업무 목표·범위·요구사항·일정·완료 조건 추출 |
| Jira 업무 데이터 | 유사 업무 이력 비교, 기존 업무량 파악 |
| 인력 데이터 | 업무 요구 역량과 구성원 역량 비교 |
| 일정 데이터 (후속 확장) | 실제 가용 시간, 일정 충돌 확인 |

1차 구현의 인력 데이터는 내부 People DB에서 제공하며, 분배 로직은 이 데이터를 직접 조회하지 않고 분석 시 생성한 인력 Snapshot을 통해서만 접근한다. People DB의 스키마는 실제 운영 환경에서 사용할 수 있는 공통 구조로 설계하며, 시연 단계에서는 비식별 합성 데이터를 사용한다.

5.3 전체 처리 흐름

문서 수집 → 구조 보존 파싱 → 의미 분류·정보 추출 → 통합·클러스터링 → 프로젝트 지식 모델 구성 → 분석 시점 Snapshot 고정 → 데이터 준비 상태 확인 → 업무 추출 → PM 1차 확인 → 업무량 계산 → 업무 분배 → 검증 → PM 2차 확인

문서는 구조를 보존한 상태로 파싱한 뒤 의미 단위로 분류하여 핵심 정보를 추출한다. 여러 문서에 흩어진 동일 내용은 통합·클러스터링하여 하나의 프로젝트 지식 모델로 구성하며, 이를 기반으로 업무를 추출한다. Vector DB와 RAG 검색은 유사 정보 조회와 원문 근거 확인을 지원하는 보조 기능으로 활용된다.

문서 수정 후 재분배 시에는 변경된 문서만 다시 처리하고, 영향을 받는 업무만 재계산한다.

5.4 업무 추출 유형

업무 추출 Agent는 LLM을 활용해 프로젝트 문서의 구조(제목, 문단, 표)와 의미(요구사항, 결정사항, 일정, 담당 영역)를 함께 분석하여 업무 단위로 분해한다. 동일한 내용이 여러 문서에 흩어져 있는 경우 통합해서 하나의 업무로 관리하며, 모든 업무는 원본 문서와 연결해 생성 근거를 확인할 수 있게 한다. 추출된 업무에는 출처 유형을 구분해 부여한다.

표 9. 업무 출처 유형 정의

| 유형 | 의미 |
| --- | --- |
| EXTRACTED | 문서에 명시된 업무를 구조화 |
| GENERATED | 상위 요구사항을 실행 가능한 하위 업무로 분해 |
| AI_SUGGESTED_MISSING_TASK | 문서에 없지만 필요하다고 AI가 제안 |
| USER_ADDED | PM이 직접 추가 |

5.5 업무량 계산

담당자의 가용성과 부하는 AI가 판단하지 않고 규칙과 수식으로 결정론적으로 계산한다.

- 총 근무용량   = 기간 내 근무일 × 일 기준 근무시간 × FTE

- 유효 가용용량 = 총 근무용량 − 휴가·부재시간 − 고정 비프로젝트 일정시간

- 현재 할당량   = 해당 기간에 분배된 기존 업무 잔여시간

- 잔여 가용시간 = max(0, 유효 가용용량 − 현재 할당량)

- 현재 부하율   = 현재 할당량 / 유효 가용용량 × 100

- 배정 후 부하율 = (현재 할당량 + 신규 배정시간) / 유효 가용용량 × 100

유효 가용용량이 0이면 부하율을 계산하지 않고 해당 배정을 보류 처리한다. AI(LLM)의 역할은 이 계산 결과를 사람이 이해할 수 있는 설명으로 바꾸는 것까지이며, 계산 자체나 최종 판정에는 관여하지 않는다.

5.6 업무 분배 모델

업무 분배 Agent는 확정된 업무와 업무량 계산 결과를 입력으로 받아, 역할·기술 적합도, 유사 업무 수행 경험, 현재 가용성을 종합해 업무별 적합 후보와 대안 후보를 산출한다.

업무별로 가장 높은 점수의 후보만 개별적으로 선택하면 특정 인력에게 업무가 몰릴 수 있으므로, 프로젝트 전체 업무와 전체 후보군을 함께 고려해 분배안을 구성한다. 기존 업무를 계속 수행할 수 있는 경우에는 업무 연속성을 고려해 기존 담당자를 유지하는 방향을 우선한다.

분배안에는 적합 후보, 대안 후보, 적합도 점수, 근거, 예상 부하, 누락 데이터와 신뢰도가 함께 포함된다.

5.7 검증 결과

분배안은 PM에게 전달되기 전에 검증을 거친다. 검증은 역할·필수 기술·조직 제한·휴가 중복·일정 충돌·근거 존재 여부를 체크리스트 기반 규칙으로 확인하며(Agent가 아닌 결정론적 로직으로 처리), 결과는 세 가지로 구분한다.

표 10. 업무 분배 검증 결과 및 후속 처리

| 결과 | 의미 | 후속 처리 |
| --- | --- | --- |
| PASS | 필수조건 충족, 근거 충분 | PM 2차 확인으로 전달 |
| CONDITIONAL_PASS | 일부 데이터 누락 (예: 스킬 정보 없음) | 제한 사항 표시 후 PM 2차 확인으로 전달 |
| REJECT | 필수조건 위반 또는 근거 없음 | PM 승인 대상에서 제외, 데이터·조건 수정 후 재분배 |

PM은 검증을 통과한 분배안을 검토해 승인·수정·반려하며, 반려 시 사유에 따라 업무 추출 단계 또는 분배 단계로 되돌아간다.

5.8 재분배 프로세스

프로젝트 문서가 수정되면 변경된 부분만 다시 분석해 영향을 받는 업무를 식별한다. 요구사항이 바뀌어 업무의 역할이나 필요 기술이 달라진 경우에는 적합도를 다시 계산하고, 그렇지 않은 경우에는 기존 담당자를 유지하는 방향으로 분배한다. 재분배 결과도 새로운 초안으로 생성되어 검증과 PM 2차 확인을 다시 거친다.

5.9 모델링 원칙

- 문서를 단순 길이 기준으로 분할하지 않고 구조와 의미를 함께 고려해 업무를 추출한다.

- 여러 문서에 흩어진 동일 내용은 통합해 중복 업무 생성을 방지한다.

- 시간·가용성·부하율·필수조건은 규칙과 수식으로 계산하며 AI에 최종 판정을 맡기지 않는다.

- 데이터가 부족해도 가능한 범위의 결과를 제공하고, 누락·가정·신뢰도를 함께 표시한다.

- 분배 계산 입력은 특정 시점 기준으로 고정해, 이후 원본 데이터가 바뀌어도 이미 만들어진 결과는 그대로 유지되도록 한다.

- 문서 변경 시 전체를 재생성하지 않고 변경 영향을 중심으로 재분배한다.

- AI는 업무 추출과 분배의 초안을 생성하며, 업무 추출 직후와 최종 반영 전 두 번의 PM 확인을 거친다.

6. 데이터 수집 전략

6.1 수집 전략

본 프로젝트는 업무 분배 의사결정 지원에 필요한 데이터를 Jira·Google Drive 커넥터, 사용자가 직접 등록하는 프로젝트 문서, 자체 생성 인력 데이터베이스(People DB)로부터 수집하여 통합적으로 활용한다. 서로 다른 원천의 데이터를 하나의 기준으로 통합함으로써 업무량과 역할(R&R), 업무 특성을 함께 분석할 수 있도록 설계한다.

초기 구축 시에는 각 시스템의 데이터 구조와 필드를 분석하여 공통 데이터 모델에 매핑하고, 이후에는 변경된 데이터만 수집하는 증분 동기화 방식을 적용하여 최신 정보를 지속적으로 반영한다.

또한 수집된 데이터는 분배 계산 시점의 상태를 Snapshot으로 저장하여 이후 원본 데이터가 변경되더라도 동일한 입력을 기반으로 계산 결과를 재현할 수 있도록 관리한다. 동일한 요구사항은 의미 기반 클러스터링을 통해 통합하여 중복 업무 생성을 방지한다.

6.2 수집 대상 데이터

표 11. 업무 분배 의사결정 지원을 위한 데이터 수집 대상

| 데이터 구분 | 주요 데이터 | 활용 목적 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트 문서 | Google Drive 커넥터 문서 + 사용자 추가 등록 문서(기획서, 요구사항, 회의록 등) | 업무(Task) 자동 추출 |
| 업무 데이터 | Jira Issue, 상태, 우선순위, 담당자 | 기존 업무량 및 진행상황 분석 |
| 인력 데이터 | 역할(R&R), 직무, 조직 (Skill·가용성은 선택 확장 필드) | 업무 적합도 계산 |
| 일정 데이터 (후속 확장) | 회의, 휴가, 출장, 일정 | 실제 가용 시간 계산 |

6.3 데이터 연동 전략

기업마다 사용하는 협업 시스템과 데이터 구조가 다르므로 최초 연동 시 Connector를 통해 데이터 구조를 확인하고 공통 데이터 모델에 매핑한다.

이후에는 인증 상태를 확인한 뒤 프로젝트 문서와 업무 정보를 자동으로 동기화하며, 연동 과정에서 발생하는 일시적인 오류는 재시도 정책을 적용하여 안정적으로 데이터를 수집한다.

커넥터로 확보하기 어려운 문서는 사용자가 직접 등록할 수 있으며, 등록된 파일도 커넥터 데이터와 동일한 파싱·검증 절차를 거친다. Connector는 Google Drive API, Jira Cloud REST API를 이용하여 데이터를 수집한다.

6.4 증분 동기화 전략

데이터는 최초 전체 동기화 이후 변경된 정보만 주기적으로 수집하는 증분 동기화 방식을 적용한다. 문서는 변경 여부를 기준으로 갱신하고, 업무 데이터는 수정 시각(updated)을 기준으로 변경된 데이터만 수집한다. 이를 통해 불필요한 데이터 재수집을 줄이고 최신 프로젝트 상태를 지속적으로 반영할 수 있도록 한다.

6.5 데이터 품질 관리

수집된 데이터는 공통 데이터 모델로 정규화하여 시스템 간 데이터 형식을 일관되게 관리한다. 동일 인물이 여러 시스템에서 서로 다른 계정을 사용하는 경우에는 내부 식별자를 기준으로 통합하며, 매핑이 확실하지 않은 경우에는 자동으로 연결하지 않고 확인 대기 상태로 남긴다. 매핑이 실패한 데이터는 해당 소스만 제외하는 부분 결과(PARTIAL_RESULT) 방식으로 처리해 다른 데이터 분석에는 영향을 주지 않는다.

분배 계산에 사용되는 입력 데이터는 Snapshot으로 저장하여 결과의 재현성과 추적 가능성을 확보한다.

6.6 개인정보 최소 수집 원칙

본 프로젝트는 업무 분배 의사결정에 필요한 최소한의 정보만 수집하는 것을 원칙으로 한다. 업무량 계산과 역할 분석에 필요한 프로젝트 정보, 업무 정보, 역할(R&R) 등의 데이터만 활용하며, 민감한 개인정보나 업무와 무관한 개인 정보는 수집 대상에서 제외한다. 인력 데이터는 비식별 처리된 내부 식별자를 기준으로 관리하며, 분배 계산 로직은 필요한 범위의 데이터에만 접근하도록 설계한다.

6.7 MVP 데이터 수집 범위

표 12. MVP 단계 데이터 수집 범위

| 구분 | MVP 구현 |
| --- | --- |
| 프로젝트 문서 | Google Drive 커넥터 + 사용자 추가 등록 문서(PDF·DOCX·PPTX) |
| 업무 데이터 | Jira |
| 인력 데이터 | 내부 People DB (운영 공통 스키마 · 시연 단계는 합성 데이터) |

MVP에서는 Google Drive·Jira 커넥터, 사용자 추가 등록 문서, 자체 생성 People DB를 활용하여 업무 분배 의사결정에 필요한 핵심 데이터를 수집한다. Google Calendar와 실제 HR 시스템 연동은 후속 확장 범위로 두며, 이후 실제 기업 환경을 대상으로 적용 범위를 확대할 계획이다.

7. 역할분담(R&R)

7.1 팀 구성

표 13. 프로젝트 팀 구성

이름

임준 (PM)

최원빈

김지훈

임준억

성주연

7.2 WBS 기반 역할 분담

1단계 - 기획·아키텍처 및 데이터 계약

표 14. WBS 1단계 작업별 역할 분담

| WBS | 작업 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 문제 정의·제품 범위·8/6 종단 시나리오 확정 | 전원 |
| 1.2 | 아키텍처 레이어·Orchestrator·Agent/계산 경계 확정 | 임준 |
| 1.3 | Canonical·Project Knowledge Model·Snapshot 스키마 확정 | 최원빈, 임준 |
| 1.4 | People DB 최소 스키마·조직 계층 생성 규칙 설계 | 최원빈, 임준억 |
| 1.5 | 필수 데이터·Feature Readiness·검증 체크리스트 확정 | 임준, 성주연 |
| 1.6 | PostgreSQL·보조 Vector·Object Storage 시연 인프라 구축 | 최원빈, 김지훈 |

2단계 - 데이터 수집·정규화 및 Snapshot

표 15. WBS 2단계 작업별 역할 분담

| WBS | 작업 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | People DB Seed·조직 계층 조회·PersonSnapshot 구현 | 최원빈, 임준억 |
| 2.2 | Jira Discovery·읽기·ExistingTaskSnapshot 구현 | 김지훈 |
| 2.3 | People–Jira Identity Mapping 최소 경로·예외 처리 | 임준억 |
| 2.4 | Drive PDF/DOCX 파싱·DocumentBlock·KnowledgeItem·PKM | 성주연, 최원빈 |
| 2.5 | AnalysisSnapshot 생성·Feature Readiness 최소 판정 | 최원빈, 성주연 |

3단계 - Task 추출·업무량·추천·검증 엔진

표 16. WBS 3단계 작업별 역할 분담

| WBS | 작업 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Project Knowledge Model 기반 Task 추출·원문 근거 | 김지훈, 임준 |
| 3.2 | PM 업무 분해 승인·수정·반려 확인 단계 구현 | 김지훈, 임준 |
| 3.3 | 유효 가용용량·기존 할당량·부하율 계산 모듈 구현 | 최원빈, 임준억 |
| 3.4 | 규칙 후보 필터·적합도·추천/대안·위험 분석 구현 | 임준, 임준억 |
| 3.5 | 검증 Agent 체크리스트·REJECT 차단·재검증 구현 | 성주연, 김지훈 |

4단계 - 종단 시연 통합 및 후속 고도화

표 17. WBS 4단계 작업별 역할 분담

| WBS | 작업 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Task 확인·추천·검증 결과 최소 화면 구현 | 김지훈, 최원빈 |
| 4.2 | 병렬 실행·PM 수정 재검증·핵심 종단 흐름 통합 | 전원 |
| 4.3 | 최소 데이터셋·PASS/조건부/REJECT 시나리오·리허설 | 임준억, 성주연 |
| 4.4 | 후속 고도화: OCR·증분 인덱싱·Calendar·Jira 쓰기·보안 sLLM QLoRA(실험/후속) | 전원 |
| 4.5 | 통합 테스트·KPI·최종 발표자료·산출물 정리 | 전원 |