SK 네트웍스 Family AI 29기 : 2팀 개발된 LLM 연동 웹 애플리케이션 문서

| 산출물 단계 | 모델배포 |
| --- | --- |
| 제출 일자 | 2026. 8. 28. |
| 깃허브 경로 | https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN29-FINAL-2TEAM |
| 서비스 주소 | https://halil-ai.site |
| 작성 팀원 | 임준 |

1. 핵심 서비스 요구사항 충족도 평가

1주차 요구사항 정의서와 2026-08-31 현재 저장소(HEAD 18179cc)를 대조했다. 서비스는 「코딩 없이 팀 에이전트를 만들고, 문서·업무 도구를 연결하며, 상태 변경 전 사람의 승인을 받는 Agent Platform」을 기준으로 평가한다. 제출 일자는 2026-08-28로 유지하되 이후 반영된 구현은 현재 상태로, 과거 실측은 실행일이 있는 기준선으로 구분했다.

| ID | 기능 요구사항 | 현재 저장소 구현 내용 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-DOC | 문서 수집·직접 업로드·구조 보존 파싱 | Drive·직접 업로드 문서의 원본·revision·content_hash·search_ready를 관리한다. 읽기 순서·제목 밀도·표 판정·이미지 설명 보완이 저장소에 통합됐고, 최종 파싱 보완이 반영된 RunPod Worker 배포도 완료됐다. | P |
| FR-CHAT | 프로젝트 문맥 대화·근거 제시 | React 채팅 UI와 Django API가 NDJSON 이벤트를 스트리밍한다. 대화는 프로젝트·세션 문맥을 유지하고 검색 근거, 도구 진행·실패, 승인·질문 대기 상태를 카드로 표시한다. | P |
| FR-AGT | 에이전트 생성·검증·시험 실행·버전 발행 | /agents 빌더에서 설명·지시문·도구·서브에이전트를 구성한다. 저장 전 검증과 시험 실행을 제공하며 승인 대상 도구는 실제 호출하지 않고 시뮬레이션한다. 발행본은 버전으로 관리한다. | P |
| FR-HITL | 상태 변경 전 승인과 질문 대기 | 내장 도구 32종 중 승인 대상은 14종이고 skill_creator_ask_followup 1종은 질문 카드다. table_transform은 파일 생성 시에만 조건부 승인하며, 외부 MCP 도구는 읽기·쓰기 구분 정보가 없어 모두 승인 대상으로 처리한다. | P |
| FR-CON | Drive·Jira·People·MCP 연결 | Drive·Jira는 OAuth로 연결하고 People 데이터는 읽기 전용 어댑터로 조회한다. MCP는 팀 요청 후 운영자가 등록하며, 주소를 저장할 때와 호출 직전에 SSRF·DNS 리바인딩 위험을 재검사한다. | P |
| FR-SKL | 스킬 생성·비동기 검증·발행·공유 | 개인 스킬 등록 요청은 skill_registration_job 큐에 저장된다. 별도 skill_validation_worker가 검사·시험 준비·시험 실행·발행을 수행하고 실패 사유·재시도·팀 공유 상태를 화면에 제공한다. | P |
| FR-MEM | 장기 메모리·체크포인트·세션 격리 | LangGraph PostgresSaver와 메모리 namespace로 대화를 재개한다. 사용자·세션·에이전트 범위를 분리하고 Root/Child 실행도 actor 경계를 보존한다. | P |
| NFR-SEC | 테넌트·자격증명·개인정보 보호 | 서버 컨텍스트가 team_id를 강제한다. 공용 서비스 키와 OAuth client secret은 환경변수로 관리하고, OAuth 토큰·커스텀 모델·MCP·가드레일 자격증명은 암호화해 DB에 저장한다. 자격증명·권한 요청은 차단하고 개인정보는 저장·모델 전달·외부 관측 전에 마스킹한다. | P |
| NFR-OBS | 실행 관측·사용량·감사 | agent_run·tool_call·승인·운영자 조치의 상태와 요약을 기록한다. Langfuse에서 실행·비용 추세를 확인하되 고객 대화 내용과 문서 원문은 운영자 화면에 노출하지 않는다. | P |

2. 시스템 아키텍처 연동 및 안정성 검증

프론트엔드·백엔드·에이전트 실행 코어·외부 인프라의 연결을 점검하되, 2026-08-28 배포 실측과 2026-08-31 저장소 구현을 분리해 판정한다.

- 통합 연동성 (Full-Stack Data Flow)

  - 평가 기준: React 19 + Vite 프론트엔드 - Caddy(TLS 종단) - Django 5.2 + DRF - services/agent_runtime - psycopg 3 직접 SQL - PostgreSQL + pgvector 사이에서 데이터가 끊기지 않고 전달되는가.

  - 확인 결과: 채팅은 application/x-ndjson 스트리밍으로 실행 이벤트를 한 줄씩 흘린다(apps/chat/api_views.py). 2026-08-28 배포본 확인에서 https://halil-ai.site 는 200, https://api.halil-ai.site/api/health/ 는 200이며 본문이 database.status=ok · people=ready · vector=ready 를 함께 보고했다(응답 0.1초).

- 에이전트 실행과 위임 (Deep Agents 런타임)

  - 평가 기준: 실행 루프의 반복 상한, 서브 에이전트 위임 경계, 동시 실행 제어가 실제로 걸려 있는가.

  - 확인 결과: deepagents 0.7.5·LangGraph 1.2.11 위에서 돌며 내장 도구는 32종, 새 팀 기본 어시스턴트의 선택 도구는 21종이다. 모델 호출 상한은 에이전트별 max_iterations(기본 10)와 전역 상한 50 중 작은 값이고, 위임은 깊이 1로 제한한다. 한 단계 동시 도구 호출은 4개이며 초과분은 대기한다.

- 외부 시스템 연동 (커넥터·MCP)

  - 평가 기준: Google Drive·Jira OAuth 연동과 팀 요청 후 운영자가 등록한 MCP 서버 호출의 안정성.

  - 확인 결과: MCP 주소는 등록할 때와 호출 직전에 검사한다(services/mcp/security.py). 이름이 가리키는 주소가 하나라도 사설·루프백이면 막는다. HTTP 연결·읽기 timeout은 10초·30초이고, 런타임 hard timeout 480초는 gunicorn 600초보다 먼저 실행을 종료 상태로 닫는 상한이다.

3. 보안 정보 및 코드 관리 평가

공개 주소로 운영 중인 서비스를 기준으로, 자격증명 노출과 데이터 유출을 막는 체계를 점검한다.

- API Key 및 환경 변수 관리

  - 플랫폼 공용 모델 키와 OAuth client secret은 소스코드에서 분리해 환경변수로 주입한다. 사용자 OAuth 토큰과 팀별 커스텀 모델·MCP·가드레일 자격증명은 Fernet으로 암호화해 DB에 저장하고 목록 응답에는 원문 대신 보유 여부만 표시한다. 저장소에는 값이 비어 있는 .env.example만 추적한다.

- 하드코딩 방지와 설정 분리

  - DB 접속 정보·공개 주소·CORS 허용 출처를 코드가 아니라 설정(config/settings/)에서 읽는다. 공개 백엔드 호스트는 ALLOWED_HOSTS에 자동으로 더해지도록 해서, 같은 값을 두 곳에서 손으로 맞추다 어긋나던 문제를 없앴다.

- 전송·세션 보안

  - 운영 설정은 HTTPS 강제와 보안 쿠키를 켠다(SECURE_SSL_REDIRECT · SESSION_COOKIE_SECURE · CSRF_COOKIE_SECURE). TLS는 Caddy가 종단하고 인증서는 Let's Encrypt 자동 발급·갱신이며, 프록시 뒤에서도 원 프로토콜을 알도록 SECURE_PROXY_SSL_HEADER를 설정했다. 인터넷에 열린 포트는 Caddy의 80·443뿐이고 애플리케이션 컨테이너는 127.0.0.1에만 묶여 있다.

  - 테넌트·권한 경계

  - 도구가 쓰는 team_id는 모델이 보낸 값이 아니라 서버 컨텍스트가 덮어쓴다(services/agent_runtime/tools/loader.py). 계정·프로젝트·문서·에이전트가 전부 팀에 매달려 있고, 운영자 콘솔은 일반 로그인과 완전히 분리된 별도 로그인이다. 고객의 대화 내용과 문서 원문은 운영자도 보지 않는다.

  - 개인정보 마스킹

  - 채팅 입력에서 자격증명 형태와 관리자·루트·내부 접속 정보 요청은 저장·외부 가드레일·Graph 실행 전에 400으로 차단한다. 개인정보는 DB 저장과 모델 전달 전에 마스킹하며, Langfuse로 내보내는 사본도 전송 직전에 이메일·자격증명·주민등록번호·카드·전화 패턴을 다시 마스킹한다. 2026-08-21 관측 서버 재조회에서는 누출 0건을 확인했다.

4. 예외 처리 및 서비스 완성도 확인

장애가 났을 때 조용히 틀린 답을 내지 않고, 무엇이 막혔는지 사람에게 말하는지를 확인한다.

| 평가 시나리오 | 장애 상황 및 감지 기준 | 복구 및 대응 결과 |
| --- | --- | --- |
| 근거를 낼 수 없는 검색 | 조회 범위 안의 문서가 아직 색인되지 않았거나 검색 근거가 없는 경우 | 근거를 만들지 않고 색인 대기·근거 없음 상태를 명시하며 실제 근거가 나온 문서만 출처로 표시한다. |
| 호출 한도 도달 | 모델·도구 호출이 실행 정책의 상한에 도달한 경우 | 요청을 더 작은 단위로 나눠 달라고 안내하고 실행을 종료 상태로 닫으며 사용량을 보존한다. |
| 도구·커넥터 실패 | 입력 오류, 저장소 오류, OAuth 만료, 외부 서버 오류 | 사용자가 조치할 수 있는 사유는 공개 문구로 안내하고, 내부 주소·토큰·예외 원문은 로그에만 남긴다. |
| 외부 MCP 지연 | 운영자가 등록한 MCP 서버가 응답하지 않거나 지연되는 경우 | HTTP 연결·읽기 timeout과 런타임 hard timeout을 적용하고 실행 여부가 불명확하면 자동 재시도하지 않도록 경고한다. |
| 승인·질문 대기 | 승인 대상 도구 또는 추가 정보가 필요한 질문 도구가 호출된 경우 | 승인 대상은 승인·거절·편집 후 재개하고, 질문 도구는 답변 입력 카드로 분리한다. 승인 전에는 상태를 변경하지 않는다. |
| 스킬 검증 실패 | 워커가 스킬 구조·샌드박스 시험·발행 조건을 충족하지 못한 경우 | 작업 상태와 실패 사유를 저장하고 재시도할 수 있게 하며 검증 전 스킬은 발행하지 않는다. |
| 메모리·세션 교차 접근 | 다른 사용자·세션·에이전트 namespace의 값이 현재 실행에 섞이는 경우 | 범위가 다른 checkpoint와 memory를 격리하고 canary 노출을 실패로 판정한다. |
| Worker 배포 버전 불일치 | 저장소의 최종 파싱 코드와 배포된 RunPod Worker 버전이 달라질 수 있는 경우 | 배포 태그와 코드 revision을 함께 확인하고 파싱 오류를 관측한다. 현재 최종 파싱 보완 Worker는 배포 완료 상태다. |

종합 판정: 제한적 통과 (보완 후 재검증)

- 기술적 강점

  - 실제로 배포돼 돌아간다: 2026-08-14부터 https://halil-ai.site 로 공개 운영 중이고, main 브랜치 push가 곧 배포다. TLS 인증서는 자동 발급·갱신되고, 헬스체크가 DB·인사·벡터 색인 상태를 함께 보고한다.

  - 마지막 결정은 사람이 한다: 내장 도구 중 승인 대상은 14종이고 질문 카드 1종은 별도 흐름이다. table_transform은 파일 생성 시에만 승인하며 외부 MCP 도구는 모두 승인 대상으로 처리한다. 실행 허용 판단과 대기 카드 판단은 같은 정책을 사용한다.

  - 조용히 틀린 답을 줄였다: 근거가 없으면 없다고 말하고, 색인되지 않아 근거에서 빠진 문서는 빠졌다는 사실을 함께 알린다.

- 한계점 및 향후 개선 계획

  - 검색 품질의 합성 기준선은 확보했다: 2026-08-28 기준 8개 문서·37개 질의에서 Recall@10 97.3%(36/37), MRR 0.743, 앵커 정착률 100%를 기록했다. 별도 14질의 하이브리드 평가에서는 Query/Evidence Recall@20 100%, MRR 0.851로 통과했다. 다만 승인된 실제 업무 문서로 외적 타당성을 재검증하는 일은 남아 있다.

  - 동시 요청 성능은 아직 측정하지 않았다: 동시 도구 호출 4개와 MCP timeout 480초는 안전 상한이며, 사용자 수별 p50/p95·오류율을 측정해 정한 SLA 값이 아니다. 성능 시험 뒤 실행 상한과 timeout을 조정한다.

  - 자체 sLLM은 제품 경로에 붙어 있지 않다: 학습과 평가는 마쳤으나 업무 추출 제품 경로는 외부 모델을 쓴다. PoC로만 다룬다.

  - Agent Eval V2의 8월 28일 기준선은 Core DEV 36회 중 32회 통과, S01 0/3, S06 2/3이다. 이는 최종 파싱 보완과 Worker 배포 전에 실행된 과거 DEV 평가 기록이다. 현재 Worker 배포 완료 여부나 본 산출물의 모델배포 판정을 제한하는 미완료 작업으로 사용하지 않으며, 공식 HOLDOUT 결과와도 구분한다.