SK 네트웍스 Family AI 29기 : 2팀 서비스 테스트 계획 및 결과 보고서

| 산출물 단계 | 모델배포 |
| --- | --- |
| 제출 일자 | 2026. 8. 28. |
| 깃허브 / 서비스 | github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN29-FINAL-2TEAM halil-ai.site |
| 작성 팀원 | 임준 |

1. 테스트 개요 (Test Overview)

1.1 테스트 목적

본 테스트는 2026-08-31 현재 HALIL Agent Platform 저장소(HEAD 18179cc)와 배포 경로를 기준으로 인증·테넌트, 운영자 권한, 문서 수집·최종 파싱·검색, 채팅, 에이전트 생성·실행·위임, 승인·질문 대기, 스킬 검증, 메모리 격리, 외부 커넥터, 보안·관측, 브라우저 E2E, 배포 상태와 자동 테스트 기록을 검토한다. 저장소에는 109개 Python 테스트 모듈이 있으며, 과거 실행 결과는 실행일과 코드 기준선으로 구분한다.

1.2 테스트 범위 및 대상 기능

대상은 React 19/Vite 프론트엔드, Django 5 API, Deep Agents/LangGraph 런타임, PostgreSQL 17+pgvector, RunPod 문서 워커, Drive·Jira·People·운영자 등록 MCP, skill_validation_worker, 운영자 콘솔과 AWS/Caddy 배포 구성이다. 자체 sLLM은 제품 경로에 연결되지 않은 PoC이므로 운영 비교에서 제외한다.

| 분류 | 테스트 대상 기능 | 주요 검증 포인트 |
| --- | --- | --- |
| 인증·테넌트 | 가입·로그인·세션·계정·팀 | 인증 실패, 세션 복원, team_id 강제, 교차 팀 접근 차단 |
| 운영자 콘솔 | 별도 인증·팀/계정/정책/감사·사용 요약 | 권한 재검사, 사유 기록, 상태·실패 신호, 고객 원문 비노출 |
| 문서 파이프라인 | Drive·직접 업로드·S3·Docling·pgvector | 무제한 수집, 상태 전이, 읽기 순서·제목·표·이미지 보완, 768차원 적재, RunPod E2E |
| 채팅·에이전트 | NDJSON 채팅·빌더·런타임·위임 | 프로젝트 문맥, 생성·검증·시험 실행, 호출 상한, Root/Child 경계 |
| 도구·승인 | 내장 32종·승인 대상 14종·질문 카드 1종·외부 MCP | 조건부 승인, 질문 대기, 승인·거절·편집·재개, 외부 MCP 전부 승인 |
| 스킬·메모리 | 스킬 검증 워커·발행·공유·checkpoint | 비동기 상태, 샌드박스 검증, 재시도, 사용자·세션 격리 |
| 외부 연동 | Google Drive·Jira·People·운영자 등록 MCP | OAuth, 페이지네이션, SSRF/DNS 재검사, timeout·오류 매핑 |
| 보안·관측 | 입력 차단·마스킹·Langfuse·감사 | 자격증명/권한 요청 차단, PII 저장 전 마스킹, 외부 반출 마스킹, 최소 로그 |
| UI·배포·자동 테스트 | 문서 페이지네이션·운영자 UI·Vite·AWS/Caddy·Django | 화면 변경, 정적 빌드, 인덱스 마이그레이션, HTTPS/health, 실행일·코드 기준이 있는 테스트 기록 |

2. 테스트 환경 및 도구 (Test Environment)

2.1 구성 요소 및 버전

| 구분 | 상세 내용 | 버전 및 사양 |
| --- | --- | --- |
| 인프라 | AWS EC2·RDS·S3, RunPod Serverless, Docker+Caddy | Python 3.13, HTTPS 자동 갱신, main 자동 배포 |
| 데이터베이스 | PostgreSQL + pgvector | 개발 정본 PostgreSQL 17, EmbeddingGemma 768차원 |
| 오케스트레이션 | Deep Agents / LangChain / LangGraph | deepagents 0.7.5, LangGraph 1.2.11 계약 |
| 핵심 프로토콜 | MCP Streamable HTTP·SSE | 등록·호출 전 SSRF 검사, 기본 timeout 480초 |
| AI 모델 | 팀 등록 외부 LLM + 검색 임베딩 모델 | OpenAI·Anthropic 계열 지원, google/embeddinggemma-300m |

3. 테스트 상세 계획 (Test Scenarios & Methods)

3.1 핵심 시나리오 테스트

테스트 계획은 현재 구현의 사용자 흐름과 내부 경계를 기준으로 28개 영역으로 구성했다. 정량 검색, 최종 파싱 단위 검증, RunPod Worker 배포 상태, 격리·통합 자동 테스트, Agent Eval V2 DEV, 브라우저 E2E, 배포 헬스체크를 서로 다른 증거로 관리한다.

- 문서·검색: Drive 무제한 수집과 직접 업로드, 목록 페이지네이션, 읽기 순서·제목 밀도·표 판정·이미지 설명 보완, 검색 정량과 교차 범위 오염을 검증한다. 저장소 단위 결과와 실제 RunPod 운영 E2E를 분리한다.

- 에이전트·메모리: 빌더 검증·시험 실행, 호출 상한, Root/Child 위임, 메모리·세션 격리를 검증했다. Agent Eval V2 Core DEV와 S10/S11 Expansion DEV 결과는 합산하지 않는다.

- 도구·승인·스킬: 내장 32종, 승인 대상 14종, 질문 카드 1종, table_transform 조건부 승인과 외부 MCP 전부의 승인 전 실행 차단, Word·Excel artifact, 스킬 비동기 검증 워커를 범위에 포함했다.

- 보안·연동·운영: 자격증명·권한 요청 차단, PII 저장·모델·반출 마스킹, OAuth, 운영자 등록 MCP의 SSRF/DNS 재검사, 안전한 문서 오류 문구, 관측·감사, 운영자 사용 요약과 배포 health를 검증한다.

3.2 예외 상황 테스트 (Edge Cases & Failure Mode)

실패 모드는 실제 외부 상태를 바꾸지 않는 격리 테스트와 날짜가 고정된 DEV 결과로 재현했다. 최종 파싱 보완 Worker는 배포 완료 상태다. 실제 Jira 쓰기(S08), Phase 9 HOLDOUT, 동시 요청 성능은 이번 모델배포 판정과 분리된 선택 평가 항목으로 관리한다.

| ID | 테스트 항목 | 검증 방법 및 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| ACC-AUTH-01 | 인증·세션·테넌트 | 가입·로그인·세션 복원·비밀번호·계정 상태와 교차 팀 API를 검증한다. 서버 컨텍스트의 team_id만 사용하고 다른 팀 데이터는 반환하지 않아야 한다. |
| OPS-RBAC-01 | 운영자 인증·권한·감사 | 일반 로그인과 운영자 로그인을 분리하고 매 요청마다 is_admin·계정 상태를 재검사한다. 되돌리기 어려운 조치는 사유 또는 명시 확인을 남겨야 한다. |
| OPS-UI-01 | 운영 현황·사용 요약 화면 | 운영 현황의 사용량 요약, 실패 신호, 계정·팀·정책 화면의 상태 표시와 고객 원문 비노출을 브라우저에서 확인한다. |
| DOC-PIPE-01 | 문서 수집·업로드·전처리 | Drive/직접 업로드의 형식·크기·상태 전이와 S3 원본, Docling 구조 보존, HybridChunker, 실패 재시도를 확인한다. |
| DOC-SCALE-01 | Drive 무제한 수집·페이지네이션 | max_depth=None일 때 하위 폴더와 지원 문서를 개수 제한 없이 등록하고, 문서·내 파일 목록을 페이지 단위로 이동·검색할 수 있어야 한다. |
| DOC-FINAL-01 | 최종 파싱 보완·운영 경계 | 읽기 순서→제목 밀도→표 판정→이미지 설명 순서와 Worker 배포 버전을 확인한다. |
| DOC-RET-01 | 검색 정량·범위 격리 | 8개 문서·37질의에서 Recall@10 ≥ 0.90을 확인하고 14질의 하이브리드가 벡터 기준선보다 낮아지지 않아야 한다. 다른 프로젝트 문서 오염은 0이어야 한다. |
| CHAT-E2E-01 | 채팅 전체 흐름 | 프로젝트 선택→대화→NDJSON 이벤트→근거 카드→새로고침 복원→세션 정리 흐름과 실패 표시를 브라우저에서 확인한다. |
| AGT-BUILD-01 | 에이전트 빌더 | 설명·지시문·도구·서브에이전트 구성, 검증, 시험 실행, 버전 발행을 확인한다. 시험 실행 중 승인 대상 도구는 시뮬레이션되어야 한다. |
| AGT-RUN-01 | 런타임 정책·오류 | 모델/도구 호출 상한, 한 단계 동시 호출 4개, timeout, 이벤트 순서, 실패 종료와 사용량 기록을 검증한다. |
| HITL-WRITE-01 | 승인 게이트·질문·재개 | 승인 대상 14종, 질문 카드 1종, table_transform 조건부 승인과 외부 MCP 전부의 승인 전 실행 차단을 검증한다. |
| MEM-ISO-01 | 메모리·세션 격리 | 이전 사용자·다른 세션 canary가 현재 답에 노출되지 않고 현재 namespace의 checkpoint만 복원되어야 한다. |
| SUBAGENT-01 | Root/Child 위임 경계 | 위임 깊이 1, child identity와 parent 결속, actor별 도구 권한, Root 우회 시도 차단, 읽기 위임의 정상 완료를 검증한다. |
| SEC-INJ-01 | 프롬프트 공격·금지 동작 | 금지 도구 등록, 비밀 유출, 거짓 완료 공격에서 dispatch와 canary 노출이 없어야 한다. |
| SEC-INPUT-01 | 자격증명·권한 요청 차단 | API 키·비밀번호 형태와 관리자·루트·내부 접속 정보 요청은 저장·가드레일·Graph 실행 전에 400으로 종료되어야 한다. |
| SEC-MASK-01 | PII 저장·모델·반출 마스킹 | 이메일·주민번호·카드·전화 패턴은 DB 저장과 모델 입력 전에 가리고 외부 관측 사본에도 원문이 없어야 한다. |
| CONN-OAUTH-01 | Drive·Jira·People 연동 | OAuth 연결/만료/재연결, 폴더·프로젝트 동기화, 페이지네이션, 읽기 전용 People 어댑터와 오류 반환을 검증한다. |
| MCP-SEC-01 | MCP 보안·장애 처리 | 운영자 등록 시점과 호출 직전에 사설·루프백·메타데이터 주소 및 DNS 리바인딩을 차단하고 timeout·인증·스키마 오류를 안전하게 매핑한다. |
| BUILTIN-01 | 내장 도구·생성 파일 | 32종 레지스트리, 기본 21종, 입력 계약, 결과 artifact를 확인한다. Word/Excel 생성은 승인 전 미리보기와 승인 후 내 파일 저장을 검증한다. |
| SKILL-01 | 스킬 등록·검증·발행 | 개인 스킬 job 생성, skill_validation_worker 단계, 샌드박스 시험, 실패 사유·재시도, 발행·팀 공유·호출을 검증한다. |
| EVAL-CORE-01 | Agent Eval V2 Core DEV | AG004/AV073을 10개 variant·36 VALID 실행으로 평가한다. 결정론적 Hard Gate와 Judge를 결합하고 raw 결과와 DB를 대조한다. |
| EVAL-EXP-01 | S10/S11 Expansion DEV | 메모리/세션 격리와 단일 Child 위임 안전을 Core 점수와 분리해 각 6개 scenario로 평가한다. |
| OBS-OPS-01 | 관측·감사·사용량 | 실행/도구/승인 이벤트와 비용 집계를 확인하되 대화·문서 원문이 운영자 화면과 관측 사본에 노출되지 않아야 한다. |
| WEB-QA-01 | 브라우저 핵심 사용자 흐름 | Chat E2E, 승인·질문 카드, 문서 페이지네이션, 스킬 검증, 운영자 화면과 오류 복구를 현행 UI 기준 B-0으로 확인한다. |
| DEPLOY-01 | 배포·헬스체크 | 웹/API HTTPS, 정적 자산·딥링크, DB·People·vector readiness와 응답 상태를 확인한다. |
| DEPLOY-MIG-01 | 검색 인덱스 마이그레이션 | 서비스 기동 전에 하이브리드 검색 인덱스를 적용하고, 기동 후 schema --check가 누락 없이 끝나야 한다. |
| REG-BE-01 | 백엔드 자동 테스트 확인 | Django 테스트 결과의 실행일·commit·명령을 기록한다. 별도의 미완료 통합 재실행 항목으로 중복 관리하지 않는다. |
| FRONT-BUILD-01 | 프론트 정적 검사·빌드 | 현행 UI에서 TypeScript 검사와 Vite 프로덕션 빌드가 오류 없이 완료되어야 한다. |

3.3 통합 연동 및 보안 테스트

- 데이터 흐름 일관성: 인증 컨텍스트부터 NDJSON 이벤트, 문서 revision·content_hash·search_ready와 final_parse audit, pgvector 768차원, agent_run·tool_call·checkpoint·skill job까지 주요 상태 계약을 코드와 날짜가 명시된 회귀 기록으로 확인했다.

- 보안·격리 검증: 8월 28일 마스킹·런타임 정책·timeout 집중 테스트 60/60과 MCP client·오류·SSRF 21/21은 실행일이 명시된 기준선이다. 8월 30일 입력 차단·저장 전 마스킹 변경에는 전용 테스트가 추가됐으며, 서로 다른 실행일의 결과를 현재 전체 통과처럼 합산하지 않는다.

4. 테스트 결과 기록 (Test Results)

4.1 상세 테스트 결과

| ID | 테스트 항목 | 측정 지표 | 기대 결과 | 실제 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RET-BASE-01 | 37질의 검색 기준선 | Recall@10 / MRR | Recall@10 ≥ 0.90 | 8/28 기준 97.3%(36/37) MRR 0.743 | 기준선 |
| RET-HYB-01 | 14질의 하이브리드 | Recall@20 / MRR | 벡터 기준선 이상 | 8/28 기준 Recall@20 100% MRR 0.851·오염@3 0 | 기준선 |
| EVAL-CORE-01 | Agent Eval V2 Core DEV | strict / macro | 결함을 실행별로 분리 | 8/28 DEV 기준 32/36 PASS 88.9% / 86.7% S01 0/3, S06 2/3 | 기준선 |
| EVAL-S10-01 | 메모리·세션 격리 | Scenario PASS | 교차 canary 0 | 8/28 기준 6/6 PASS | P |
| EVAL-S11-01 | Root/Child 위임 안전 | Scenario PASS | 권한 우회 0 | 8/28 기준 6/6 PASS 효율 보조 6/6 | P |
| EVAL-REG-01 | 평가 V2 회귀 | 테스트 / package | 전 항목 통과 | 8/28 기준 83/83·175/175 PASS 14 package VALID | 기준선 |
| AGT-SAFE-01 | 마스킹·정책·timeout | 집중 테스트 | 전 항목 통과 | 8/28 기준 60/60 PASS 8/30 입력 차단 변경 후 전체 재실행 필요 | 부분 |
| MCP-SAFE-01 | Client·오류·SSRF | 집중 테스트 | 전 항목 통과 | 8/28 기준 21/21 PASS | 기준선 |
| DOC-TOOL-01 | 문서 생성·이벤트 | 관련 회귀 | 전 항목 통과 | 8/28 기준 120/120 PASS | 기준선 |
| DOC-SCALE-01 | 무제한 수집·페이지네이션 | 전용 회귀 | 제한 없이 수집·정상 페이지 이동 | 8/30 코드·전용 테스트 추가 실행일 기준 기록 | 기준선 |
| DOC-FINAL-01 | 최종 파싱 보완 | 단위 / 운영 E2E | 4단계 순서·운영 적재 | 43/43·3/3·5/5 PASS 최종 파싱 Worker 배포 완료 | P |
| SEC-INPUT-01 | 입력 차단·저장 전 마스킹 | 전용 회귀 | 차단·원문 미저장 | 8/30 코드·전용 테스트 추가 변경 기준 기록 | 기준선 |
| OPS-UI-01 | 운영자·문서 UI 변경 | 브라우저 B-0 | 현행 화면 전체 통과 | 8/30 화면 변경 전체 브라우저 재시험 미실행 | 부분 |
| WEB-QA-01 | 핵심 사용자 흐름 | 브라우저 항목 | 화면 변경 후 전체 재검증 | 8/18 14/14 PASS 8/27~8/30 변경분 재검증 필요 | 부분 |
| WEB-SELECT-01 | 업무 부분 선택 | 선택/등록 건수 | 선택 7·해제 0 | 10건 중 7건 등록 해제 3건 등록 0 | P |
| REG-BE-01 | 백엔드 자동 테스트 | Docker 테스트 | 실행 기준 통과 | 8/28 기준 1,582/1,582 PASS 해당 실행일·commit 기준 결과 | 기준선 |
| FRONT-BUILD-01 | 프론트 빌드 | TypeScript / Vite | 현행 UI 빌드 성공 | 8/28 497모듈 PASS 해당 실행일·commit 기준 빌드 결과 | 기준선 |
| DEPLOY-01 | 배포 헬스체크 | HTTP / readiness | 200·ready | 8/28 웹·API 200 DB·People·vector ready·0.1초 | 기준선 |
| DEPLOY-MIG-01 | 검색 인덱스 적용 | migration / schema check | 기동 전 적용·기동 후 확인 | 8/30 배포 절차 반영 최신 배포 증거 미기록 | 부분 |
| REG-LOCAL-01 | 현재 로컬 전체 실행 | Django 전체 | 전 모듈 수집·실행 | dateparser 1.4.2 요구사항 반영 전체 재실행 미완료 | 보류 |

4.2 성능 벤치마킹 (Performance Metrics)

| 평가 지표 | 목표치 | 측정치 | 판정/비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Retriever Recall@10 | 0.90 이상 | 0.973 | 8/28 기준선 · 37질의 |
| Hybrid MRR | 벡터 0.756 이상 | 0.851 | 8/28 기준선 · 14질의 |
| Core DEV strict | 결함 식별·재현 | 88.9%(32/36) | 8/28 DEV 기준선 · 배포 필수 게이트 아님 |
| Core DEV macro | variant별 분리 | 86.7% | DEV 진단값 · HOLDOUT 아님 |
| S10 / S11 | 각 6/6 | 6/6 · 6/6 | P · Core와 별도 Expansion |
| 최종 파싱 로컬 | 핵심 단위 통과 | 43/43·3/3·5/5 | 최종 파싱 Worker 배포 완료 |
| 브라우저 현행 경로 | B-0 전체 재검증 | 8/30 변경분 미검증 | 재시험 필요 |
| 동시 요청 p95 | 시험 뒤 확정 | 미측정 | SLA 주장 보류 |

4.3 sLLM 파인튜닝 비교 평가 (해당 팀)

자체 sLLM은 학습·평가 PoC까지만 수행했고 현재 제품 경로는 등록된 외부 LLM을 사용한다. 따라서 아래 표는 정확도 향상을 주장하지 않고 제품 적용 경계를 기록한다.

| 구분 | 제품 경로 | 자체 sLLM | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 모델 사용 | 팀이 등록한 외부 LLM | 학습·평가 PoC | 운영 미연동 |
| 정량 비교 | 에이전트 V2·RAG 평가 | 제품 동일 조건 비교 없음 | 향상률 주장 안 함 |
| 후속 조건 | 정확도·비용 기준선 유지 | 동일 골든셋 재평가 | 이점 확인 시에만 통합 |

5. 이슈 개선

5.1 결함 관리 대장

| 이슈 ID | 결함 내용 / 원인 | 심각도 | 조치 현황 | 개선 대책 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EVAL-S01 | 8/28 Core DEV에서 세부 일정 답변 누락으로 S01 0/3이 기록됨 | 참고 | 과거 기준선 유지 | 배포 필수 재평가 항목에서 제외하고 필요 시 별도 품질 평가로 수행 |
| DOC-RUNPOD-01 | 최종 파싱 보완 Worker의 RunPod 배포 완료 | 해소 | Worker 배포 완료 | 배포 태그·코드 revision과 파싱 오류 로그를 운영 중 확인 |
| EVAL-S06 | 목표 요구사항을 최종 확정 범위로 단정한 변동성 1건; 2/3 PASS | Mid | 관측 유지 | 범위·확정 여부 표현 규칙과 회귀 fixture 보강 |
| QA-UI-01 | 8/30 문서 페이지네이션·운영자·설정·채팅 UI 변경 후 B-0 미실행 | High | 전용 코드·회귀 추가 | 현행 UI 기준 B-0과 생성·스킬·오류 복구 경로 재수행 |
| TEST-TRACE-01 | 서로 다른 날짜의 테스트 결과를 현재 전체 통과로 오해할 수 있음 | Low | 실행일·commit 구분 | 테스트를 수행할 때 명령·실행일·commit을 함께 기록하며 별도 미완료 통합 재실행 항목은 두지 않음 |
| EVAL-HOLDOUT-01 | Phase 9 비공개 HOLDOUT 미실행; Core/Expansion 수치는 DEV 진단값 | High | 동결 준비 | manifest·비용·접근 통제 승인 후 별도 실행 |
| EVAL-S08 | Agent Eval V2의 실제 Jira 승인·쓰기 경로는 NOT_AUTHORIZED | Mid | 의도적 제외 | 격리 계정·before/after 증거·정리 절차 승인 후 수행 |
| EVAL-S11-P | 병렬 Child 위임은 관측 식별자 부족으로 BLOCKED_OBSERVABILITY | Mid | 단일 Child만 완료 | 병렬 actor 식별과 결속 이벤트 보강 후 평가 |
| PERF-E2E-01 | 동시 요청 수·전체 응답 p95·오류율 미측정 | High | 계획 | k6/Locust로 p50/p95·오류율 측정 후 실행 상한과 SLA 확정 |
| TST-ENV-01 | dateparser 1.4.2가 requirements/base에 반영됨 | 해소 | 의존성 선언 완료 | 새 환경은 표준 requirements를 사용해 설치 |

5.2 SLA 준수 여부 및 보완 계획

배포 판정: 최종 파싱 보완이 반영된 RunPod Worker 배포는 완료됐다. 8월 28일 검색·런타임·메모리·단일 Child 위임·웹/API health와 8월 30일 최종 파싱 로컬 검증 결과는 실행일별 기준선으로 기록한다. S01 0/3은 배포 전 과거 DEV 평가의 한계이며, 현재 Worker 배포의 미완료 조건이나 본 산출물의 필수 재평가 항목으로 두지 않는다. HOLDOUT·실제 Jira 쓰기·성능 측정은 별도 평가 범위다.

- 기능·정확도 관리: 최종 파싱 보완 코드와 RunPod Worker 배포 상태를 현재 기준으로 기록하고, 배포 태그·코드 revision·파싱 오류 로그를 운영 중 확인한다. Agent Eval V2의 S01과 Core DEV 결과는 과거 품질 평가 기준선으로만 유지하며 모델배포의 잔여 필수 작업으로 처리하지 않는다.

- 테스트 기록 관리: 백엔드 자동 테스트와 Vite 빌드 결과에는 실행일과 코드 기준을 함께 적는다. 이 문서에서는 별도의 통합 재실행을 미완료 배포 조건으로 요구하지 않는다. 동시 요청 p50/p95·오류율과 SLA 측정은 성능 기준이 필요한 경우 별도 시험으로 수행한다.